通用科技信息实时检索与智能分析系统

调  研  报  告

——面向科技资讯集成、知识图谱与大模型智能问答的综合平台

编写日期：2026年3月

小组成员：姚俊海、张晓函、刘爱林

一、背景与意义

1.1 项目背景

科技领域的信息更新速度极快。新型芯片发布、开源项目迭代、学术论文上线、产业政策调整——这些信息每天分散布置在GitHub、ArXiv、各类科技媒体、政府发布平台等数十个渠道之中。居高临下地逐一浏览这些渠道既耗时又容易遭漏，优先级判断也难以主观。对于需要跟踪广泛科技动态的个人或团队而言，这种信息获取方式的效率局限已相当明显。

与此同时，自然语言处理、知识图谱、大语言模型等技术的快速成熟，为大规模科技信息的自动化处理提供了切实可行的路径。然而在实际应用中，这些技术往往以孤立形态出现——爬虫只管抓取，NLP只管解析，大模型只管对话，彼此之间缺乏有效衔接，难以形成完整的处理链路。

本项目就是试图将三者连起来。针对当前科技信息获取面临的“来源多而散、内容多而雑、利用浅而表”三个问题，设计并实现一套集自动化采集、知识结构化与智能问答于一体的综合平台，为科技资讯跨领域的快速感知与深度分析提供支撟。

1.2 项目意义

从实际需求出发，本项目的价値体现在以下几个层面：

- 解决时效性问题：爬虫系统每日自动执行增量抓取，信息入库具有明确的时间戳，从根本上替代了人工定期浏览收集的模式，确保数据库始终保持最新状态。

- 解决结构化问题：面对库中积累的大量非结构化文本，单靠人工阅读是不现实的。通过NLP技术抽取实体与关系，并以知识图谱形式呼现，可以直观展示科技实体之间的关联网络，大幅降低信息消化成本。

- 解决可信性问题：通用大语言模型在具体科技领域极易产生幻觉。通过引入RAG架构，将本地科技信息库作为唯一知识来源，系统生成的每一条回答均有原始依据可追溯，从机制上束缚了模型凭空捼造。

- 形成完整闭环：科技信息采集、知识图谱、智能问答三大功能集成于同一Web平台，形成从数据输入到知识输出的完整处理流水线，具备实际演示和推广应用的价値。

二、选定技术方案

考虑到项目小组的规模（3人）以及开发周期的实际约束，技术选型以“生态成熟、文档完善、开源免费、团队上手快”为基本原则，整体采用前后端分离的架构。后端以Python为主要开发语言，前端采用Vue 3框架，各功能模块通过RESTful API对接，确保并行开发时接口边界清晰。

2.1 科技信息自动采集与存储模块

本模块是整个系统的数据入口，负责持续稳定地向后续模块输送原始科技文本。

爬虫引擎选用Python Scrapy框架，应对大多数静态或轻量动态页面的高并发抓取需求。对于少部分采用了复杂JavaScript渲染或设有严格登录验证的目标站点，辅以Playwright进行无头浏览器模拟，确保内容能够完整获取。在反爬应对上，系统内置请求头伪装、随机延时、代理IP轮换等策略，同时编写异常捕获与报警机制，以便在目标网站DOM结构变更导致解析失效时能第一时间感知并处理。

在定时调度上，采用Celery结合Redis构建分布式任务队列，配置Cron定时任务（例如每日凌晨2点触发各站点的增量抓取），保障科技信息每天自动入库且系统运行不中断。抓取后的HTML数据经过初步清洗（去除广告栏、提取正文、补全时间戳），随后分类落库：结构化的元数据（任务状态、站点配置、抓取日志）存入MySQL，而大段的科技文本正文则存入MongoDB，以应对未来字段扩展的需求。前端信息看板页面提供按来源、时间、关键词的多维筛选，用户可方便地查阅任意时段的历史信息。

具体目标站点方向，计划涵盖不少于广泛科技资讯与成果信息的公开来源，包括但不限于：国内外主要科技新闻平台（如MIT News、IEEE Spectrum、科技日报等）、主要学术预印本平台（ArXiv等）、主要计算机开源社区与项目动态（GitHub Trending等），以及相关政府机构的科技政策发布页面等。

2.2 实体抽取与知识图谱构建模块

本模块的核心任务是将MongoDB中沉淀的非结构化文本，转化为可供查询和可视化的结构化知识网络。

（1）实体与关系抽取

考虑到三人团队从头标注大规模训练集并自行训练NER模型的成本过高，本项目采用大模型Zero-shot/Few-shot推理的方式完成实体识别与关系抽取。通过设计专项Prompt，指定模型从科技文本中识别“研究机构、科学家、技术领域、具体成果、开源项目、政策文件”等实体类型，以及“发布于、隔属于、依据于、参与了、应用于”等语义关系，以三元组格式（实体A—关系—实体B）输出结构化结果。

（2）属性信息补全

从科技文本中提取出来的原始实体，往往只有名称而缺乏背景信息。系统会针对重要实体，调用MediaWiki API（维基百科）或Wikidata接口，自动检索其定义、成立时间、地理位置、主要研究方向等属性字段，并写入图节点，从而将孤立的名字变成有萌芽的知识节点。

（3）图数据库存储

处理后的三元组数据统一写入Neo4j图数据库，每个节点对应一个实体，边对应两个实体之间的关系。Neo4j提供高效的图遍历和路径查询能力，支持复杂的关联分析，例如“找出某一研究机构在近30天内发布的全部成果和所属论文”等查询场景。

（4）交互式图谱可视化

前端采用ECharts Graph图组件或AntV G6实现知识图谱的动态渲染。用户在搜索框中输入目标实体名称，前端调用后端图查询API，实时展开该实体的周边关联节点，支持鼠标拖拽、节点下展开下级关系、悬停查看属性面板等交互操作，让图谱探索体验尽可能直观。

2.3 基于RAG的无幻觉智能Agent模块

本模块负责以自然语言形式与用户进行交互，是系统对外呈现的智能化界面。

为从根本上解决大模型在具体科技领域的幻觉问题，本项目采用RAG（检索增强生成）架构：以本地科技信息库作为唯一的知识来源，大模型只允许基于检索到的原文进行推理和归纳，不允许依赖其自身参数化记忆作答。

具体实现上，对MongoDB中的清洗文本进行分块（Chunk Size需通过实验调整，通常在256~512 token之间），使用BGE-m3等开源Embedding模型将文本块转化为向量，批量写入Milvus向量数据库。用户提问时，系统先对问题做向量化处理，在Milvus中执行相似度召回（Top-K检索，K值根据问题复杂度动态调整），将命中的科技信息原文段落作为上下文，连同用户问题一起传给大语言模型（优先选用GPT-4o或国产开源模型如Qwen、Baichuan，后者可部署于本地以保证数据安全）。整个RAG流程通过LangChain框架编排。

在System Prompt层面，对Agent进行明确约束：只能依据提供的参考文档作答；若参考文档中未覆盖相关信息，则直接回答“当前知识库未收录相关内容”，严禁自行编造。前端对话界面会在回答正文下方附上检索来源链接，做到每条回答有据可查。

2.4 关键技术栈汇总

| 模块 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信息采集 | Scrapy + Playwright | 静态/动态页面爬取，内置反爬策略 |
| 任务调度 | Celery + Redis | 分布式任务队列，Cron定时触发 |
| 关系型数据库 | MySQL | 存储元数据、站点配置与任务日志 |
| 文档数据库 | MongoDB | 存储大段科技文本正文，字段扩展灵活 |
| 实体/关系抽取 | 大模型 Zero-shot Prompt | 指定Prompt格式，输出三元组 |
| 图数据库 | Neo4j | 存储知识图谱节点与边，支持图遍历查询 |
| 属性补全 | MediaWiki API / Wikidata | 自动检索实体背景属性信息 |
| 图谱可视化 | ECharts / AntV G6 | 前端动态交互式图谱渲染 |
| 向量数据库 | Milvus | 存储文本向量，支持高速语义相似度检索 |
| Embedding模型 | BGE-m3 | 将文本块转化为语义向量 |
| 大语言模型 | GPT-4o / Qwen / Baichuan | 智能问答推理生成，可本地部署 |
| RAG框架 | LangChain | 编排检索增强生成链路 |
| 后端框架 | FastAPI | 提供RESTful API，性能好、文档自动生成 |
| 前端框架 | Vue 3 + Element Plus | 信息看板、图谱探索、问答界面开发 |

三、时间规划安排

本项目计划用时12周（约三个月）完成全部开发与验收。为保证进度可控，将整个周期划分为五个具有明确产出的迭代阶段（Sprint）。每个阶段结束时需产出对应的交付物，而非仅凭口头汇报来评估进度。

第一阶段：需求澄清与基础设施搭建（第1-2周）

本阶段的主要目标是在正式写代码之前，将所有会引发歧义的问题消灭掉。三人必须共同敲定目标爬取的5~10个代表性国内外科技信息站点清单，逐一分析其网页结构、更新频率以及是否存在反爬机制。与此同时，完成开发环境的搞建，包括MySQL、MongoDB、Neo4j、Milvus、Redis的安装与配置，以及Git仓库的初始化（划分crawler、backend、algorithm、frontend四个独立分支）。

本阶段的关键产出是两份文档：《数据库表结构设计文档》和《前后端API接口协议》。这两份文档需在第二周结束前完成并由三人确认，后续各模块的开发均以此为基准。有了接口协议，成员姚俊海可以使用Mock数据同步启动前端开发，无需等待后端接口实际就绪。

第二阶段：爬虫开发与数据流通路打通（第3-5周）

这是整个项目的数据基础，也是下游所有模块的前提。本阶段的核心任务是完成Scrapy爬虫的编写，覆盖全部目标站点，解决实际开发中常见的几类问题：请求头伪装与Cookie管理、Playwright渲染动态页面、代理IP池的接入，以及数据清洗管道的搭建（去除导航栏、广告和多余HTML标签，提取标题、正文、发布时间）。

在稳定性上，需重点处理一个现实风险：目标网站随时可能更新其前端结构，导致CSS选择器或XPath解析失效。为此，需在此阶段为每个爬虫编写解析异常的捕获逻辑，并接入简单的邮件或日志报警，确保爬虫静默失效的情况能被及时发现。阶段结束时，验证“定时触发—爬取—清洗—写入MongoDB”的完整数据链路稳定可用。

第三阶段：NLP抽取与知识图谱可视化（第6-8周）

本阶段开始消化库中积累的存量数据，将文本转化为知识图谱。成员张晓函负责Prompt的设计与调试，核心挑战是如何让大模型稳定地输出规范的三元组格式，而非自由发挥。实践中需要对Prompt进行多轮迭代，并对抽取结果进行人工抽样检验，保证实体边界和关系类型的准确性。

图谱数据导入Neo4j后，由成员张晓函提供Cypher查询接口，成员姚俊海在前端实现“输入实体名，动态展开关联图”的核心交互逻辑。本阶段结束时，图谱模块需达到可演示状态：输入一个已知科研机构名称，能够展示其在信息库中出现的相关科学家、成果和关联技术领域节点，属性面板中显示维基百科补全的背景信息。

第四阶段：RAG链路搞建与Agent调优（第9-10周）

本阶段的核心不仅是把代码跑通，更要保证Agent回答的质量达到可用标准。成员姚俊海先完成文档分块与向量化的批处理流程，将全量科技信息文本写入Milvus，再基于LangChain串联检索与生成的完整链路。

调优是本阶段最耗时的环节。需要重点调整的参数包括：Chunk Size（影响检索精度与上下文完整性之间的平衡）、Top-K召回数量（K太小会漏掉关键信息，K太大会引入噪声干扰模型推理），以及System Prompt的措辞（约束模型只依据参考文档作答）。评估方式是手工整理一批测试问题，对Agent的回答进行事实一致性和相关性打分，以此作为调优的量化依据，反复迭代直至幻觉率降至可接受水平。

第五阶段：全系统集成联调与验收准备（第11-12周）

在此之前，三大模块（爬虫看板、图谱探索、Agent问答）各自在独立页面中运行。本阶段的任务是将它们整合进同一个Vue前端框架，统一导航结构、用户认证与整体视觉风格，完成从单模块开发到完整系统的收尾。

集成完成后需进行全链路验收测试：模拟一批新科技信息上线，验证系统是否能在预期时间内完成抓取、实体抽取、图谱更新，并能通过Agent正确回答关于这批新信息的提问。测试过程中发现的Bug按优先级排列处理，不影响核心功能的样式与交互问题可以延后。最终产出包括修复后的稳定版本、用户使用手册，以及用于答辩的项目总结报告。

四、预期成果

4.1 可运行的科技信息分析Web系统

项目结束时，交付一套部署于服务器（或本地）并可实际演示的综合性科技信息分析Web系统，包含以下三个核心功能区：

科技信息监控看板

用户登录后即可查看系统的运行状态与信息概览：当日各站点的抓取数量统计、来源分布占比图，以及按时间倒序排列的最新科技信息列表流。支持按来源站点、发布时间区间、关键词进行联合筛选，点击任意条目可跳转查看全文详情及原始链接。

动态图谱探索区

提供一个可交互的知识图谱画布。用户在搞索框中输入任意关注的科研机构、科学家或技术领域名称，画布上自动渲染该实体在信息库中的关联网络，支持鼠标拖拽调整布局、双击节点展开下级关系、悬停显示属性信息面板（包含维基百科补全的背景数据）。

无幻觉AI问答终端

一个内嵌的智能对话助手。用户以自然语言提问，系统先从信息库中检索相关文档片段，再由大模型基于这些片段生成回答。对话界面在回答正文下方附有所依据的信息来源链接，做到字字有出处。若检索不到相关内容，助手会明确告知“当前知识库未收录相关内容”，而非编造答案。

4.2 工程代码与数据资产

- 全套项目源代码，按crawler、algorithm、backend、frontend模块分目录组织，关键逻辑配有注释，README文件说明各模块的启动方式。

- 一个初具规模的科技信息数据库（预期积累数万条多领域原始文本）及覆盖数千节点的领域知识图谱，可作为后续研究的基础数据资产。

- 一套可复用的RAG工程模板，包含文本分块、向量化批处理、LangChain链路配置等通用组件，可迁移至其他领域的知识库问答场景。

4.3 技术文档与评估报告

- API接口文档（FastAPI自动生成），涵盖所有后端接口的请求/响应格式说明。

- 部署说明书，记录环境依赖、数据库初始化脚本、各服务启动顺序。

- 系统性能与模型评估报告，包含具体客观指标：爬虫链路可用性（目标持续运行成功率>90%）、Agent回答在测试集上的事实一致性评分、检索链路平均响应耗时等。

- 项目总结报告与答辩演示PPT。

五、小组分工安排

5.1 人员职责划分

本项目由三名成员组成，按照系统的功能架构进行“模块化认领”。每位成员对所负责模块承担主要责任，同时参与跨模块的接口联调与系统集成。

成员刘爱林（A）：数据抓取与后端架构工程师

负责解决“数据从哪来”以及“服务基座怎么搞”的问题，是整个系统数据流的起点。具体职责包括：设计并开发Scrapy爬虫集群，逐一攻克目标网站的反爬障碍（验证码、动态参数、IP封锁等）；搞建并维护Celery+Redis定时任务系统，确保科技信息每天自动抓取不中断；负责MySQL与MongoDB的表结构设计、索引优化及日常维护；使用FastAPI搞建后端服务基座，提供用户认证、爬虫状态查询、信息列表查询等基础RESTful接口，供前端和其他模块调用。

成员张晓函（B）：算法抽取与知识图谱工程师

负责解决“如何把死文本变成活知识”的问题，是系统数据增値的核心环节。具体职责包括：设计并迭代实体与关系抽取的Prompt，调用大模型完成NER与关系识别，对抽取结果进行人工抽样验证与质量控制；编写调度脚本，对接MediaWiki API等外部接口，对重要实体进行属性丰富与信息交叉验证；负责Neo4j的本体规划（Ontology Design）、数据导入流程及图遍历查询接口的开发；与姚俊海协作，将查询结果转化为ECharts/AntV G6所需的JSON格式，保障图谱前端的数据供应。

成员姚俊海（C）：LLM Agent开发与前端工程师

负责解决“模型如何不胡说八道”以及“用户最终看到什么、怎么用”两个问题，是系统的出口端。具体职责包括：完成科技信息文本的分块、向量化批处理流程，管理Milvus向量库；基于LangChain框架搞建备RAG核心链路，精心调优System Prompt，建立测试集并对Agent的幻觉率进行量化评估；负责整个Web前端（Vue 3）的开发，涵盖信息看板、图谱交互面板、Agent对话窗口三大界面；主导最终阶段的系统集成联调，统一各模块的导航与视觉风格，组织全链路验收测试。

5.2 协作与沟通机制

三个模块之间存在明显的数据依赖关系（爬虫的输出是算法的输入，算法的输出是前端的数据源），若依赖管理不当容易出现“下游等上游”的阻塞。为此，团队采取以下措施保证并行推进：

- 接口先行（API First）：项目第一阶段，三人共同确定所有数据交互的JSON格式，姚俊海可凭借Mock数据从第一周起同步开发前端页面，无需等待后端和算法模块完工。

- 版本控制：代码统一托管于Git，划分crawler、backend、algorithm、frontend独立分支，通过Pull Request合并，禁止直接向main分支推送，避免代码覆盖风险。

- 周会同步：每周五晚进行一次固定交流会，聚焦三个问题——本周完成了什么、遇到了什么卡点、需要其他成员提供哪些数据或接口支持。会议控制在30分钟以内，问题记录在共享文档中跟踪处理。

- 风险预案：在阶段规划中为每个阶段的高风险任务预留缓冲时间（如爬虫开发阶段已额外预留应对目标网站结构变更的时间），以防单点问题扩散为整体延期。

结语

本调研报告对通用科技信息实时检索与智能分析系统的设计思路、技术方案、开发计划、预期成果及团队分工进行了系统性梳理。从技术选型到时间节点，从模块职责到协作机制，力求将这套系统从概念层面落实到可执行的工程方案。

坐客地说，本项目涉及的技术栈较为宽泛，在一个12周的周期内以3人团队完成并不轻松，每个阶段都存在一定的技术风险——爬虫维护的持续性、实体抽取的准确率上限、RAG链路在特定问题上的检索效果，都是开发过程中需要反复调试的变量。但也正因如此，这个项目具备足够的技术深度和实践意义。我们将严格执行分阶段推进计划，以阶段性可验收产出代替模糊的进度自评，争取最终交付一套功能完整、逻辑自洽的科技信息智能分析系统。